Отчет о деятельности по управлению многоквартирным домом по адресу:

г.о. Чапаевск, ул.Запорожская, 28

за 2025 год

Общество с ограниченной ответственностью «Импульс»

1186313089412/6330083937

г.о. Чапаевск, ул. Расковой, д. 75, оф. 1

Лицо уполномоченное давать разъяснения по отчету:

ФИО: Мирзоян Вадим Роменович

Должность: Директор

Телефон: 8(84639)40181

Email: impulschap@yandex.ru

Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме, принадлежащих собственникам жилых и нежилых помещений (без учета помещений, входящих в состав общего имущества многоквартирного дома): 2754,4 м2

Дата размещения отчета: «10» марта 2026 г.

- За отчетный период выполнены следующие работы (оказаны следующие услуги) по содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме:

| № п/п | Наименование работы (услуги) 3 | Единица измерения работы (услуги) | Цена (стоимость) единицы работы (услуги), руб. | По перечню работ (услуг) |  | Выполнено |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Количество единиц работы (оказанной услуги) | Стоимость работы (оказанной услуги), руб. | Количество единиц работы (оказанной услуги) | Стоимость работы (оказанной услуги), руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4*5 | 7 | 8=4*7 |
| 1 | Содержание жилья | м2 | 14,95*6+16,88*6+ ОДН | 2754,4 | 602494,27 | 2754,4 | 602494,27 |
| ИТОГО |  |  |  | - | 602494,27 | - | 602494,27 |

- За отчетный период выполнены следующие работы по текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме:

Остаток/перерасход (сальдо) денежных средств на финансирование текущего ремонта на 1 января отчетного периода: - 892083,86 руб.

Общий объем денежных средств, подлежащий внесению собственниками помещений в многоквартирном доме в качестве платы за текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома в составе платы за содержание жилого помещения, за отчетный период: 300028,20 руб.

Стоимость работ по текущему ремонту, выполненных за отчетный период: 659012,04 руб.

Остаток/перерасход (сальдо) денежных средств на финансирование текущего ремонта на 31 декабря отчетного периода: -1251067,70 руб.

| № п/п | Наименование работы | Основание проведения работы | Стоимость работы по текущему ремонту общего имущества, руб. 13 | Объем выполненных работ с единицами измерения | Реквизиты акта выполненных работ или информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», где размещен такой акт, при наличии подписанного акта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Ревизия теплового узла | план работ | 94467,59 | услуга |  |
| 2 | Замена стояков ХГВС; | план работ | 121736,05 | 40 п.м |  |
| 3 | Замена стояков канализации; | план работ | 13468,75 | 3 п.м |  |
| 4 | Замена стояков отопления; | план работ | 99400,62 | 36 п.м |  |
| 5 | Ремонт подъезда № 2; | план работ | 118064,29 | 1 подъезд |  |
| 6 | Устройство поливной воды; | план работ | 14038,26 | 8 п.м |  |
| 7 | Установка скамеек; | план работ | 65065,29 | 4 шт |  |
| 8 | Установка урн; | план работ | 15853,96 | 4 шт |  |
| 9 | Замена магистрали системы отопления; | план работ | 116917,23 | 29 п.м |  |
| ИТОГО |  |  | 659012,04 | - | - |

- Стоимость услуг по управлению многоквартирным домом, оказанных за отчетный период: 0,00 руб.

- Сведения о ведении претензионно - исковой работы в отношении потребителей, имеющих задолженность по оплате за жилое помещение и (или) коммунальные услуги:

| № п/п | Количество направленных претензий потребителям-должникам | Количество направленных исковых заявлений, заявлений на выдачу судебного приказа | Получено денежных средств в порядке принудительного взыскания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 7 | - | 12760,00 |

5. Сведения о претензиях собственников помещений многоквартирного дома за непредоставленные (либо предоставленные с ненадлежащим качеством) работы (услуги) по содержанию общего имущества в многоквартирном доме и произведенных перерасчетах за отчетный период:

| № п/п | Наименование услуги, работы | Количество поступивших претензий | Количество удовлетворенных претензий | Количество не удовлетворенных претензий | Сумма произведенного перерасчета |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 |  | 72 | 72 | 0 | 0 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |

6. Сведения о начислениях лица, осуществляющего управление многоквартирным домом, собственникам и нанимателям помещений в многоквартирном доме за выполненные работы (предоставленные услуги) по содержанию, управлению и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома, в том числе за предоставленные дополнительные услуги (предоставляемые на основании решений общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме), о поступлении средств от собственников и нанимателей помещений в многоквартирном доме за указанные работы (услуги) за отчетный период:

| № п/п | Вид платежа | Задолженность на начало отчетного периода, руб. | Размер начисленных средств, руб. | Размер поступивших средств, руб. | Задолженность на 1 января периода, следующего за отчетным, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Платежи собственников помещений в многоквартирном доме | 258181,00 | 793286,21 | 756502,14 | 350646,99 |
| 2 | Платежи нанимателей помещений в многоквартирном доме | 112147,43 | 48752,23 | 146020,33 | 18351,99 |
| ИТОГО |  | 370328,43 | 842038,44 | 902522,47 | 368998,98 |

7. Сведения о стоимости работ (услуг), выполненных лицом, осуществляющим управление многоквартирным домом, в отчетном периоде:

| № п/п | Вид расхода | Остаток средств на 1 января отчетного периода, руб. | Стоимость работы (услуги) на отчетный период, руб. | Выполнение работ (услуг) по состоянию на 31 декабря отчетного периода, руб. | Остаток средств на конец отчетного периода, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание общего имущества в многоквартирном доме | 0 | 602494,27 | 602494,27 | 0 |
| 2 | Текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме | -892083,86 | 300025,20 | 659012,04 | -358983,84 |
| 3 | Управление многоквартирным домом | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО |  | -892083,86 | 902522,47 | 1261506,31 | -1251067,70 |