Отчет о деятельности по управлению многоквартирным домом по адресу:

г.о. Чапаевск, ул. Ватутина, д. 10

за 2025 год

Общество с ограниченной ответственностью «Импульс»

1186313089412/6330083937

г.о. Чапаевск, ул. Расковой, д. 75, оф. 1

Лицо уполномоченное давать разъяснения по отчету:

ФИО: Мирзоян Вадим Роменович

Должность: Директор

Телефон: 8(84639)40181

Email: impulschap@yandex.ru

Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме, принадлежащих собственникам жилых и нежилых помещений (без учета помещений, входящих в состав общего имущества многоквартирного дома): 2840,8 м2

Дата размещения отчета: «10» марта 2026 г.

- За отчетный период выполнены следующие работы (оказаны следующие услуги) по содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме:

| № п/п | Наименование работы (услуги) 3 | Единица измерения работы (услуги) | Цена (стоимость) единицы работы (услуги), руб. | По перечню работ (услуг) |  | Выполнено |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Количество единиц работы (оказанной услуги) | Стоимость работы (оказанной услуги), руб. | Количество единиц работы (оказанной услуги) | Стоимость работы (оказанной услуги), руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4*5 | 7 | 8=4*7 |
| 1 | Уборка и содержание придомовой территории | м2 | 4,15*6+4,3*6 | 2840,8 | 136179,40 | 2840,8 | 136179,40 |
| 2 | Дерратизация дезинсекция | м2 | 0,32*6+0,34*6 | 2840,8 | 11249,58 | 2840,8 | 11249,58 |
| 3 | Содержание АДС | м2 | 4,85*6+5,15*6 | 2840,8 | 170448,00 | 2840,8 | 170448,00 |
| 4 | Содержание имущества | м2 | 2,55*6+3,7*6 | 2840,8 | 106530,00 | 2840,8 | 106530,00 |
| 5 | ОДН на содержание общего имущества | м2 |  | 2840,8 | 72483,60 | 2840,8 | 72483,60 |
| 6 | ВДГО | м2 | 0,9*6+0,94*6 | 2840,8 | 31362,42 | 2840,8 | 31362,42 |
| 7 | Уборка лестничных клеток | м2 | 1,58*6+1,80*6 | 2840,8 | 57611,40 | 2840,8 | 57611,40 |
| ИТОГО |  |  |  | - | 593713,56 | - | 593713,56 |

- За отчетный период выполнены следующие работы по текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме:

Остаток/перерасход (сальдо) денежных средств на финансирование текущего ремонта на 1 января отчетного периода:  - 869057,87 руб.

Общий объем денежных средств, подлежащий внесению собственниками помещений в многоквартирном доме в качестве платы за текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома в составе платы за содержание жилого помещения, за отчетный период: 321337,03 руб.

Стоимость работ по текущему ремонту, выполненных за отчетный период: 650338,42 руб.

Остаток/перерасход (сальдо) денежных средств на финансирование текущего ремонта на 31 декабря отчетного периода: -1198059,26 руб.

| № п/п | Наименование работы | Основание проведения работы | Стоимость работы по текущему ремонту общего имущества, руб. 13 | Объем выполненных работ с единицами измерения | Реквизиты акта выполненных работ или информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», где размещен такой акт, при наличии подписанного акта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Ревизия теплового узла | план работ | 95857,56 | услуга |  |
| 2 | Замена стояков ХГВС; | план работ | 152363,40 | 47 п.м |  |
| 3 | Замена стояков канализации; | план работ | 14646,81 | 4 п.м |  |
| 4 | Замена стояков; | план работ | 69258,53 | 18 п.м |  |
| 5 | Смена насоса системы ГВС | план работ | 24175,62 | 1 шт |  |
| 6 | Замена магистрали системы отопления; | план работ | 137803,40 | 35 п.м |  |
| 7 | Ремонт козырька 3 подъезда; | план работ | 3649,08 | 10 кв.м |  |
| 8 | Ремон кровли; | план работ | 2500,30 | 7 кв.м |  |
| 9 | Установка тамбурных дверей из ПВХ профиля; | план работ | 150083,72 | 4 шт |  |
| ИТОГО |  |  | 650338,42 | - | - |

- Стоимость услуг по управлению многоквартирным домом, оказанных за отчетный период: 52668,42 руб.

- Сведения о ведении претензионно - исковой работы в отношении потребителей, имеющих задолженность по оплате за жилое помещение и (или) коммунальные услуги:

| № п/п | Количество направленных претензий потребителям-должникам | Количество направленных исковых заявлений, заявлений на выдачу судебного приказа | Получено денежных средств в порядке принудительного взыскания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | - | - | - |

5. Сведения о претензиях собственников помещений многоквартирного дома за непредоставленные (либо предоставленные с ненадлежащим качеством) работы (услуги) по содержанию общего имущества в многоквартирном доме и произведенных перерасчетах за отчетный период:

| № п/п | Наименование услуги, работы | Количество поступивших претензий | Количество удовлетворенных претензий | Количество не удовлетворенных претензий | Сумма произведенного перерасчета |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | 78 | 78 | 0 | 0 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |

6. Сведения о стоимости работ (услуг), выполненных лицом, осуществляющим управление многоквартирным домом, в отчетном периоде:

| № п/п | Вид расхода | Остаток средств на 1 января отчетного периода, руб. | Стоимость работы (услуги) на отчетный период, руб. | Выполнение работ (услуг) по состоянию на 31 декабря отчетного периода, руб. | Остаток средств на конец отчетного периода, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание общего имущества в многоквартирном доме |  | 593713,56 | 5973713,56 | 0 |
| 2 | Текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме | -869057,87 | 321337,03 | 650338,42 | -329001,39 |
| 3 | Управление многоквартирным домом |  | 52668,42 | 52668,42 | 0 |
| ИТОГО |  | -869057,87 | 967719,01 | 1296720,40 | -1198059,26 |